## Slide 1
Ingeniería de Software: Metodologías Ágiles
Presentación Interactiva — Semana 1: Manifiesto Ágil, Framework Scrum y Método Kanban
Notes: Bienvenida a la Semana 1 de Metodologías Ágiles. Basado en T1.pdf, T2.pdf y T3.pdf.

## Slide 2
INGENIERÍA DE SOFTWARE — METODOLOGÍAS ÁGILES (SEMANA 1)
El Manifiesto Ágil transformó el desarrollo de software al priorizar las personas y la adaptabilidad desde 2001
Curso de Metodologías Ágiles | Tercer Semestre | Página 2 de 10
Línea del Tiempo & Evolución
• 1986: Takeuchi & Nonaka publican 'The New New Product Development Game' (Rugby approach).
• 1995: Sutherland y Schwaber presentan Scrum; Kent Beck formula Extreme Programming (XP).
• 2001: Snowbird Summit: 17 desarrolladores firman el Manifiesto Ágil con 4 valores y 12 principios.
• 2010: David J. Anderson adapta el sistema Kanban de Toyota al desarrollo de software.
1. Individuos e Interacciones
sobre procesos y herramientas
Fomenta la comunicación directa y el trabajo colaborativo en equipo.
2. Software Funcionando
sobre documentación exhaustiva
Prioriza la entrega de incrementos probados y funcionales.
3. Colaboración con el Cliente
sobre negociación contractual
Integra al cliente como aliado continuo para alinear valor.
4. Respuesta ante el Cambio
sobre seguir un plan rígido
Abraza la flexibilidad y la adaptación como ventaja competitiva.
Notes: Basado en T1.pdf: Manifiesto Ágil, 4 valores y 12 principios.

## Slide 3
INGENIERÍA DE SOFTWARE — METODOLOGÍAS ÁGILES (SEMANA 1)
Las metodologías ágiles reducen el riesgo de entrega frente a la rigidez secuencial del modelo en Cascada
Curso de Metodologías Ágiles | Tercer Semestre | Página 3 de 10
Criterio de Evaluación | Modelo Tradicional (Cascada) | Metodología Ágil
Enfoque de Proyecto | Predictivo, secuencial y lineal por fases cerradas. | Adaptativo, iterativo e incremental en ciclos cortos.
Gestión del Cambio | Resistencia alta; requiere contratos y aprobaciones costosas. | El cambio se abraza como oportunidad de mejora de valor.
Entrega del Producto | Unica entrega masiva al final del ciclo de vida. | Entregas continuas e incrementos funcionales periódicos.
Involucramiento del Cliente | Limitado al inicio (requisitos) y al final (pruebas). | Colaboración activa e interacción constante en cada iteración.
Mitigación de Riesgos | Riesgo acumulado alto; fallos detectados en fases tardías. | Riesgo distribuido bajo; corrección continua tras cada feedback.
Notes: Basado en T1.pdf (Caso TRADICIONAL S.A.): Comparación ágil vs cascada.

## Slide 4
INGENIERÍA DE SOFTWARE — METODOLOGÍAS ÁGILES (SEMANA 1)
Scrum organiza equipos multidisciplinarios mediante tres roles definidos y tres pilares empíricos
Curso de Metodologías Ágiles | Tercer Semestre | Página 4 de 10
Pilar: Transparencia
Aspectos del proceso visibles para los responsables del resultado. Definición común de Hecho.
Pilar: Inspección
Evaluación frecuente de artefactos y avance hacia la Meta del Sprint para detectar desvíos.
Pilar: Adaptación
Ajuste inmediato del proceso o producto si la inspección muestra desviaciones inaceptables.
Product Owner (PO)
Maximiza el valor del producto
• Gestiona y prioriza el Product Backlog.
• Representa la voz del cliente y del negocio.
• Asegura la claridad de las Historias de Usuario.
Scrum Master (SM)
Líder que sirve y facilita el proceso
• Remueve impedimentos del equipo.
• Promueve la adopción teórica de Scrum.
• Facilita los eventos sin imponer jerarquía.
Equipo de Desarrollo
Profesionales autoorganizados
• Multidisciplinarios (Dev, QA, UX, Arch).
• Crean el Incremento funcional cada Sprint.
• Estiman y asumen la responsabilidad técnica.
Notes: Basado en T2.pdf: Empirismo y Roles de Scrum.

## Slide 5
INGENIERÍA DE SOFTWARE — METODOLOGÍAS ÁGILES (SEMANA 1)
Cinco eventos estructurados conectan los artefactos para asegurar entregas de valor en cada Sprint
Curso de Metodologías Ágiles | Tercer Semestre | Página 5 de 10
Artefactos y sus Compromisos
📦 Product Backlog
Lista ordenada de todo lo necesario en el producto.
Compromiso: Meta del Producto (Product Goal)
📦 Sprint Backlog
Elementos seleccionados + plan de entrega del Sprint.
Compromiso: Meta del Sprint (Sprint Goal)
📦 Incremento
Suma de elementos completados con calidad.
Compromiso: Definición de Hecho (Definition of Done - DoD)
1. Sprint Planning
Define qué se puede entregar y cómo se obtendrá el incremento en el Sprint (Máx 8h).
2. Daily Scrum
Sincronización diaria de 15 min para inspeccionar avance hacia la Meta del Sprint.
3. Sprint Review
Demostración del incremento con el Product Owner y stakeholders para recopilar feedback (Máx 4h).
4. Sprint Retrospective
Inspección de la eficacia del equipo (personas, procesos) e identificación de mejoras (Máx 3h).
5. El Sprint
Contenedor de 1 a 4 semanas donde se ejecuta el trabajo sin cambiar la Meta.
Notes: Basado en T2.pdf: Artefactos, Compromisos y Eventos de Scrum.

## Slide 6
INGENIERÍA DE SOFTWARE — METODOLOGÍAS ÁGILES (SEMANA 1)
Kanban optimiza el flujo continuo mediante la visualización del trabajo y la restricción estricta de WIP
Curso de Metodologías Ágiles | Tercer Semestre | Página 6 de 10
Backlog
▫ US-01: Login OAuth
▫ US-02: API Pagos
▫ US-03: Export PDF
To Do
▫ US-04: Filtro Búsqueda
In Progress (WIP: 2)
▫ US-05: BD Usuarios
▫ US-06: UI Dashboard
Testing
▫ US-07: Test Unitario
Done
▫ US-08: Setup Repo
1. Visualizar el Flujo
Hacer visible el trabajo y las etapas del proceso.
2. Limitar el WIP
Restringir multitarea para acelerar la entrega final.
3. Gestionar el Flujo
Monitorear y optimizar el paso de tareas continuo.
4. Políticas Explícitas
Definir criterios claros de entrada y salida por columna.
5. Feedback Loops
Implementar reuniones de revisión de flujo regulares.
6. Mejora Evolutiva
Evolucionar experimentalmente mediante el Kaizen.
Notes: Basado en T3.pdf: Principios, Tablero Kanban y WIP Limits.

## Slide 7
INGENIERÍA DE SOFTWARE — METODOLOGÍAS ÁGILES (SEMANA 1)
Las métricas de Lead Time y Cycle Time visibilizan cuellos de botella para acelerar la velocidad de entrega
Curso de Metodologías Ágiles | Tercer Semestre | Página 7 de 10
Lead Time (Tiempo de Entrega)
Desde la solicitud del cliente hasta la entrega final en producción.
Cycle Time (Tiempo de Ciclo)
Desde que el desarrollador inicia la tarea activamente hasta que se completa.
Throughput (Rendimiento)
Cantidad de elementos o tareas completadas por unidad de tiempo definida.
WIP Limit (Límite de Trabajo)
Máximo número de tareas autorizadas en paralelo en un estado del flujo.
Diagrama de Flujo Acumulado (CFD)
• Visualización Global: Representa el área acumulada de tareas en cada estado a lo largo del tiempo.
• Identificación de Cuellos de Botella: Una banda horizontal que se ensancha indica acumulación excesiva de WIP y bloqueo en esa fase.
• Ley de Little Aplicada: Demuestra matemáticamente que reducir el WIP disminuye directamente el Cycle Time medio:
• Fórmula de Little: Cycle Time = Work in Progress (WIP) / Throughput (Rendimiento).
• Estabilidad del Flujo: Líneas paralelas y constantes reflejan un proceso predecible y balanceado.
Notes: Basado en T3.pdf: Métricas de Kanban, Lead Time, Cycle Time y CFD.

## Slide 8
INGENIERÍA DE SOFTWARE — METODOLOGÍAS ÁGILES (SEMANA 1)
La elección del framework depende de la estabilidad del entorno y la necesidad de entregas continuas
Curso de Metodologías Ágiles | Tercer Semestre | Página 8 de 10
Criterio | Metodologías Ágiles (General) | Framework Scrum | Método Kanban
Filosofía Base | Conjunto de 4 valores y 12 principios rectores. | Marco prescriptivo ligero basado en empirismo. | Sistema de gestión visual de flujo continuo.
Cadencia de Entrega | Frecuente (Semanas o Meses). | Iteraciones fijas (Sprints de 1 a 4 semanas). | Flujo continuo / Continuous Delivery.
Roles Asignados | Equipos autoorganizados y colaborativos. | 3 roles estrictos: Product Owner, Scrum Master, Developers. | No prescribe roles nuevos; respeta la estructura actual.
Gestión del Cambio | Bienvenido en cualquier fase. | No se alteran objetivos durante el Sprint activo. | Se modifican prioridades en To Do según capacidad.
Métrica Principal | Software funcionando / Valor percibido. | Velocidad del Sprint y Burndown Chart. | Lead Time, Cycle Time y Throughput.
Notes: Síntesis integradora de T1.pdf, T2.pdf y T3.pdf.

## Slide 9
INGENIERÍA DE SOFTWARE — METODOLOGÍAS ÁGILES (SEMANA 1)
La planificación semanal combina 6 horas presenciales con 2 actividades autodirigidas de impacto
Curso de Metodologías Ágiles | Tercer Semestre | Página 9 de 10
Lunes (2h)
Presencial — Tema 1
📘 Cátedra: Manifiesto y Principios Ágiles.
🛠️ Actividad Salón (35 min): Debate estructurado 'Cascada vs. Agilidad'.
Martes (2h)
Presencial — Tema 2
📘 Cátedra: Framework Scrum (Roles y Artefactos).
🛠️ Actividad Salón (40 min): Taller Scrum Role-Play y Backlog.
Miércoles
Autodirigido
📘 Caso de Estudio: Análisis de cuellos de botella.
🛠️ Entregable: Diagnóstico de fallos de flujo en desarrollo.
Jueves
Autodirigido
📘 Diseño de Tablero Kanban Digital.
🛠️ Entregable: Configuración en Trello/GitHub con WIP Limit.
Viernes (2h)
Presencial — Tema 3
📘 Cátedra: Método Kanban y Métricas.
🛠️ Actividad Salón (35 min): Simulación de Flujo y Cuellos de Botella.
Notes: Planificación docente e itinerario semanal de 6h presenciales + autodirigido.

## Slide 10
Conclusiones de la Semana 1 & Próximos Pasos
1. La Agilidad es una Mentalidad
Va más allá de herramientas; requiere comunicación abierta, autoorganización y orientación constante a entregar valor real al cliente.
2. Scrum Estructura el Valor
Ofrece un marco prescriptivo ideal para proyectos de alta complejidad mediante roles definidos, artefactos y eventos de mejora continua.
3. Kanban Optimiza la Eficiencia
Permite visualizar el trabajo en tiempo real y eliminar cuellos de botella mediante la restricción estricta del trabajo en proceso (WIP).
🚀 Próximos Pasos para la Semana 2: Proyecto Integrador de Software
1. Conformación de Scrum Teams (4-5 estudiantes) y elección de Product Owner y Scrum Master.
2. Configuración del repositorio en GitHub Projects / Trello con las políticas de WIP acordadas.
Notes: Resumen de cierre y transición hacia la Semana 2.